

[Document title]

[Document subtitle]



MÃ GIA TUẤN – 1459056

LÂM MINH TRIẾT – 1359035

NGÔ HÀ GIA BẢO – 1459005

NGUYỄN QUỐC TOÀN – 1459050

Contents

[Công việc đã làm: 3](#_Toc488560984)

[Hiện trạng dự án: 4](#_Toc488560985)

[Phần trăm chưa hoàn thành: 4](#_Toc488560986)


[Đánh giá các thành viên: 4](#_Toc488560987)

**Nhóm 7\_ Seminar**

**Phần mềm Chia sẻ và Quay màn hình.**

**Phần mềm được sử dụng cho Seminar:**

**Windows Project và Nvidia Geforce Experience**



**AND**

****

# **Công việc đã làm:**

* Hoàn tất cài đặt phần mềm vào máy.
* Các thành viên hoàn thành tìm hiểu các tool của ứng dụng ở mức độ sử dụng thành thạo.
* Đã test kỹ và sử dụng thuần thục chi tiết các chức năng giao cho từng thành viên.
* Các file báo cáo nộp đúng hạn cho người chịu trách nhiệm tổng hợp, lưu trữ file. (Gia Tuấn)
* File thuyết trình + clips demo đã hoàn thành.
* Sửa được lỗi do xung đột phần mềm do máy một thành viên cài nhiều ứng dụng. (lỗi ngoài dự kiến)

# **Hiện trạng dự án:**

* Hoàn thành 100% vào ngày 03/08/2017
* Các công việc trong Seminar hoàn thành sớm hơn dự kiến, nhưng lịch tập demo bị trễ.

# **Phần trăm chưa hoàn thành:**

Trước ngày 03/08/2017

* (10%) Chưa có thời gian tập dợt demo cho thuyết trình(Trễ do nhóm đang dành thời gian cho Project)

**Khắc phục:** Nhóm sắp xếp 1 ngày để các thành viên họp bàn và chuẩn bị thuyết trình (lịch dự kiến 15/07/2017) lịch tập có thể kéo dài nếu nhóm muốn chuẩn bị kỹ hơn.

# **Đánh giá các thành viên:**

* Công việc giấy tờ và clips demo tất cả đã hoàn thành công việc được giao đúng ngày.

Lâm Minh Triết: Hoàn thành clip demo cho chương trình Projector và báo cáo.

Mã Gia Tuấn:Hoàn thành các file báo cáo và powerpoint, tìm hiểu chi tiết và cách thức hoạt động của Nvidia Experience, hướng dẫn sử dụng Nvidia Experience, ghi vàlưu trữ các clips.

Ngô Hà Gia Bảo: Ghi chú các note cần thiết khi họp sắp xếp lịch (leader).

Nguyễn Quốc Toàn: Người thuyết trình với Bảo, chỉnh sửa lại các effect của powerpoint để hợp cho việc thuyết trình.

* Các cuộc họp online thành viên đều có mặt đầy đủ.
* Khi có việc bận thành viên đã báo cáo và xin dời buổi họp.

**Thành viên**

Mã Gia Tuấn-1459056

Lâm Minh Triết-1359035

Ngô Hà Gia Bảo-1459004

Nguyễn Quốc Toàn-1459050